Приложение № 4

Утверждены

решением Президиума

Союза МКСО,

протокол от 19.12.2012
№ 5 (31), п. 10.2.,
от 16.03.2023 № 2 (90), п. 5.2.1.

## СОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Методические рекомендации

(модельные)

«Проверка бюджетных инвестиций в сфере ЖКХ»

2023 г.

Содержание

| 1. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие принципы и подходы к проведению проверки | 5 |
| 3. | Приложение 1. Перечень нормативных документов, рекомендуемых к изучению по рассматриваемой теме проверки | 15 |

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны для применения в практической работе контрольно-счетных органов муниципальных образований (далее – МКСО) при проведении контрольных мероприятий по проверке эффективного и целевого использования средств бюджета муниципального образования (далее – МО), направляемых на создание или увеличение стоимости муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, путем осуществления бюджетных инвестиций главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) с передачей результата инвестиций в муниципальную казну либо закреплением в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости их основных средств, а также уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

1.2. Методические рекомендации не содержат алгоритмов проведения проверок в конкретных ситуациях, которые могут встретиться на практике, поскольку каждая проверка имеет свое специфическое содержание, отличающее ее от других.

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) - вид экономической деятельности, направленной на обеспечение жизнедеятельности населения, создание комфортных условий проживания граждан в своих жилищах и на благоустроенных территориях.

ЖКХ включает в себя виды деятельности, услуги, работы, поименованные в квалификационных характеристиках видов деятельности в приказе Минстроя России от 27.04.2016 №286/пр «Об утверждении собирательных классификационных группировок отрасли ЖКХ» и иных нормативных правовых актах, регулирующих деятельность в сфере ЖКХ (полный перечень организаций ЖКХ по видам экономической деятельности, услугам и работам приводится в приложениях №№1, 2 к Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017 - 2019 годы).

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее также – БК РФ), объекты капитального строительства (объекты недвижимости), созданные (приобретенные в муниципальную собственность) в результате осуществления бюджетных инвестиций:

а) либо закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением:

- стоимости основных средств, находящихся на соответствующем праве у муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

- уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;

б) либо включаются в состав муниципальной казны.

1.4. К объектам капитального строительства относятся здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

1.5. Отнесение расходов на бюджетные инвестиции в объекты строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения, а также на приобретение объектов муниципальной собственности осуществляется на разделы и подразделы классификации расходов бюджетов в соответствии с отраслевой принадлежностью.

1.6. Целью разработки Методических рекомендаций является определение круга вопросов, подлежащих проверке, установление требований и практических рекомендаций к организации и проведению контрольных мероприятий, выполнение которых должно помочь специалистам МКСО качественно и методически правильно проводить контрольные мероприятия по проверке использования средств бюджета МО, направляемых на инвестиции в сфере ЖКХ.

1.7. Контрольные мероприятия организуются и проводятся в соответствии с со стандартами муниципального финансового контроля, регламентами МКСО.

1.8. Предметом контрольных мероприятий по проверке инвестиций в сфере ЖКХ являются: документы по осуществлению комплекса прединвестиционных исследований с целью обоснования приоритетов направления инвестиций в соответствующую сферу ЖКХ; документы с обоснованием объемов и источников ресурсного обеспечения; документы подтверждающие совершение операций, носящих характер бюджетных инвестиций (первичные, отчетные бухгалтерские и другие документы); управленческая и финансовая деятельность органов местного самоуправления в планировании, финансировании и реализации инвестиций.

1.9. Объектами проверки, как правило, являются ГРБС, координирующие вопросы инвестиций в сфере ЖКХ.

В процессе проведения контроля в случае обнаружения недостатков и нарушений, требующих более детальной проверки, возможно расширение круга проверяемых объектов.

Объекты контроля определяются в соответствии со статьей 266.1 БК РФ.

1.10. Перечень нормативных документов, рекомендуемых к изучению по рассматриваемой теме проверки, приведен в приложении 1 к Методическим рекомендациям.

2. Общие принципы и подходы к проведению проверки

2.1. В процессе организации и проведения контрольного мероприятия необходимо выделить задачи, по которым необходимо вынести решение в ходе проведения проверки, и перечень вопросов, подлежащих проверке.

2.1.1. Задача 1. Оценить порядок нормативного правового регулирования правоотношений по получению и использованию средств бюджета МО на инвестиции в сфере ЖКХ.

В рамках данной задачи рекомендуется:

1) Изучить законодательную и нормативную базу, определяющую направление бюджетных средств на инвестиции в сфере ЖКХ (приложение 1 к Методическим рекомендациям).

2) Определить правовую основу направления средств бюджета МО на инвестиции (национальные проекты (программы), федеральных проекты, региональные проекты, государственные и региональные программы, муниципальные программы, решение о бюджете МО, соглашения и т.д.).

3) Проверить в структуре исполнительно-распорядительного органа муниципального образования наличие структурного подразделения, ответственного за управление инвестиционными процессами, в компетенцию которого входит координация инвестиционной деятельности.

2.1.2. Задача 2. Проверить наличие и изучить методику планирования инвестиций в ЖКХ. Оценить проведение комплекса прединвестиционных исследований.

Вопросами, требующими разрешения, в данном случае могут быть:

1) Проверить наличие характеристики исходной ситуации по проблемным вопросам, решаемым с помощью реализации бюджетных инвестиций.

2) Проверить, соответствовал ли порядок проведения прединвестиционных исследований порядку принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и порядку осуществления указанных бюджетных инвестиций, утвержденному нормативно-правовому акту МО (при наличии такового).

3) Проанализировать документы, предоставляемые для принятия решения об инвестициях (технико-экономические расчеты и обоснования, бизнес-планы и т.п.).

4) Выяснить, проработаны ли вопросы подготовки исходно-разрешительной документации на строительство объектов (реконструкцию объектов, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения).

5) Установить и провести анализ объектов инвестиционной деятельности и подлежащих реализации мероприятий (строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества).

6) Установить распределение объемов инвестиций в разрезе ГРБС.

7) Проверить наличие обосновывающих расчетов по объему потребности в инвестиционных ресурсах (например, проведение оценки предполагаемого объема инвестиций по укрупненным нормативам).

8) Проанализировать и оценить процедуры принятия инвестиционных решений (методы оценки инвестиционных проектов, организационные процедуры их изучения и принятия решений, в том числе зависимость процедур их согласования от стоимостных границ, анализ рисков, участвующие в принятии решений должностные лица, этапы процедуры принятия решений, информация для принятия решений и т.д.).

9) Проверить наличие системы сбалансированных количественных и качественных показателей для оценки эффективности процессов в сфере управления инвестициями и развития жилищно-коммунального комплекса МО.

2.1.3. Задача 3. Проверить соблюдение установленного порядка выделения и использования бюджетных инвестиций на предмет соответствия требованиям законности и целевого использования.

Для решения поставленной задачи необходимо:

1) Проанализировать и оценить соблюдение законодательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов при заключении соглашений, муниципальных контрактов, договоров в рамках осуществления бюджетных инвестиций.

2) При осуществлении проверки использования бюджетных инвестиций на капитальное строительство объектов муниципальной собственности особое внимание должно быть уделено:

- наличию полной проектно-сметной документации;

- определению заказчика;

- наличию информации и соответствующих документов о проведении торгов по выбору проектировщика, поставщика оборудования, подрядчика по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ и т.д.;

- проверке, уточнялись ли по результатам торгов объемы капитальных вложений, размеры и источники их финансирования на весь период строительства с распределением по годам;

- наличию хранящихся на складах сверх нормативного срока оборудования, изделий и материалов, так как это ведет к удорожанию строительства;

- наличию технического сопровождения на установку оборудования;

- своевременности и полноте оформления актов скрытых работ по результатам их приемки;

- соответствию объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

- осуществлению проектными организациями авторского надзора;

- осуществлению заказчиком надзора за строительными работами;

- наличию актов приемки рабочей, приемочной и государственной приемочной комиссий со всеми приложениями, если осуществлена частичная или полная приемка строящегося объекта;

- соблюдению установленного порядка выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Кроме того, для договоров на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), необходимо проверить наличие документов, установленных частями 2, 7 статьи 51 ГрК РФ:

- разрешение на строительство;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика (при наличии);

- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

- результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации;

- положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ;

- наличие экспертизы (проверки) сметной стоимости работ (в случае ее проведения);

- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в частях 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику оно было предоставлено);

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;

- в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, правообладателем которого является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

- решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

- уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации);

- копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории (в случаях, установленных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ);

- копия договора о развитии территории (в случаях, установленных пунктом 10 части 7 статьи 51 ГрК РФ).

3) Провести анализ изменений, внесенных в объемы бюджетных инвестиций в течение финансового года, и оценить их обоснованность.

4) Проанализировать исполнение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования, техники, в том числе:

- объемов поставок, выполненных работ на предмет соответствия договорным условиям;

- соблюдения сроков выполнения работ, поставок;

- документов бухгалтерского учета и отчетности по реализации инвестиций (отражение оплаты за выполненные работы в регистрах бухгалтерского учета, наличие оснований, соблюдение установленных пределов авансирования, задолженность для финансирования).

5) Проверить состояние закрепления на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за муниципальными учреждениями (муниципальными унитарными предприятиями) либо включения в состав муниципальной казны объектов капитального строительства (объектов недвижимости), созданных (реконструированных, приобретенных в муниципальную собственность) в результате осуществления бюджетных инвестиций.

2.1.4. Задача 4. Оценить результаты деятельности ГРБС по реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с поставленными целями.

Вопросами, требующими внимания, в данном случае являются:

1) Изучение и оценка системы внутреннего финансового аудита (пункт 2 статьи 157 БК РФ).

2) Подготовка предложений по совершенствованию осуществления ГРБС внутреннего финансового аудита.

3) Проверка своевременности и полноты предъявления подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

4) Проверка наличия соответствующих актов очередных и внеочередных проверок исполнения договорных обязательств подрядчиками, поставщиками.

2.1.5. Задача 5. Проверить соблюдение порядка приобретения и принятия к учету объектов основных средств.

Приобретение основного средства происходит в несколько этапов. При этом все операции, связанные с приобретением основного средства, можно условно разделить на пять групп:

- санкционирование расходов;

- приобретение основных средств и расчетам с поставщиками и подрядчиками;

- определение принадлежности конкретного объекта основного средства к соответствующей группе согласно Единому плану счетов;

- формирование первоначальной стоимости основного средства;

- постановка на балансовый учет.

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности по операциям с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном Минфином России.

1) Санкционирование расходов.

В бухгалтерском учете получателей бюджетных средств операции по санкционированию отражаются в соответствии с положениями раздела 5 «Санкционирование расходов» Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н (далее – Инструкция №162н), следующим образом:

- получены лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год:

- Д-т КРБ 1 50115 310 «Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по приобретению основных средств»,

- К-т КРБ 1 50113 310 «Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года получателей бюджетных средств по приобретению основных средств»;

- приняты бюджетные обязательства текущего финансового года:

- Д-т КРБ 1 50113 310 «Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года получателей бюджетных средств по приобретению основных средств»

- К-т КРБ 1 50211 310 «Принятые обязательства текущего финансового года по приобретению основных средств»;

- приняты денежные обязательства текущего финансового года согласно условиям заключенных с поставщиками договоров:

- Д-т КРБ 1 50211 310 «Принятые обязательства текущего финансового года по приобретению основных средств»,

- К-т КРБ 1 50212 310 «Принятые денежные обязательства текущего финансового года по приобретению основных средств».

2) Отражение в бухгалтерском учете операций по приобретению основных средств и расчетам с поставщиками.

Бухгалтерский учет ведется на основании первичных учетных документов, содержащих следующие обязательные реквизиты в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

- единиц измерения;

- наименование должности лица (лиц), наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события, а также их подписи.

Для договоров строительного подряда следует проверить наличие технической документации, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и смет, определяющих цену работ (пункт 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). Акт должен соответствовать утвержденным унифицированным формам № КС-2 и №КС-3 (постановление Госкомстата России от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»).

Принятие к учету приобретенных основных средств оформляются в бюджетном учете следующими записями:

| Содержание операции | Дебет | Кредит | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Отражение вложений в объекты основных средств | 1 106 X1 310 | 1 208 31 667, 1 208 2X 667, 1 302 31 73X, 1 302 2X 73X, 1 303 05 731 | Пункты 31, 104 Инструкции №162н |
| Погашение задолженности перед исполнителями, подрядчиками, поставщиками | 1 302 31 83X, 1 302 2X 83X, 1 303 05 831 | 1 304 05 XXX | Пункт 111 Инструкции №162н |
| Выдача сумм подотчетным лицам из кассы учреждения | 1 208 XX 567 | 1 201 34 610 | Пункты 49, 84 Инструкции №162н, пункт 367 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н (далее - Инструкция №157н) |
|  |  | Забалансовый счет 18 |  |
| Перечисление сумм подотчетным лицам на банковские карты | 1 208 XX 567 | 1 304 05 XXX | Пункты 84, 111 Инструкции №162н |
| Принятие к учету основных средств по сформированной первоначальной стоимости | 1 101 XX 310 | 1 106 X1 310 | Пункт 7 Инструкции №162н |

Поступающие основные средства приходуются на основании документов поставщика и соответствующего первичного учетного документа.

Примечание: Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (утверждены приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н) применяются для коммерческих организаций (пункт 2 названных ФСБУ), для бюджетных учреждений - федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н).

При отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения и исполнения концессионных соглашений, а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об указанных соглашениях и объектах бухгалтерского учета, применяется федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения» (утвержден приказом Минфина России от 29.06.2018 №146н).

3) Определение принадлежности конкретного объекта основного средства к соответствующей группе согласно Единому плану счетов.

Следующие операции с поступившими объектами основных средств зависят от того, к какой группе основных средств по решению комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов отнесен данный объект.

Согласно пункту 130 Инструкции №157н, для учета операций по формированию (выбытию) фактически произведенных затрат (капитальных вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых активов, связанных с приобретением, строительством (изготовлением), реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением, и т.д. объектов основных средств в Едином плане счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н) предназначен счет 10601 «Вложения в основные средства». Аналитические группы синтетического счета объекта учета приведены в пункте 37 Инструкции №157н (например, 10 «Недвижимое имущество учреждения», 20 «Особо ценное движимое имущество учреждения», 30 «Иное движимое имущество учреждения»).

Решение комиссии о признании объектов нефинансовых активов оформляется по форме 0510441, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н.

4) Формирование первоначальной стоимости основного средства

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их первоначальная стоимость с учетом ее изменений (пункт 27 Инструкции №157н). Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовых активов либо их обесценении.

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ.

5) Постановка на балансовый учет

После формирования первоначальной стоимости объект ставится на балансовый учет. Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного Актами о приеме-передаче унифицированной формы №№ОС-1, ОС-1а и ОС-3.

Необходимо также проверить отражение операций по реализации бюджетных инвестиций в бюджетной отчетности:

1) Проверить наличие в форме №0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя…» остатков стоимости активов по строке 120 «Вложения в нефинансовые активы (010600000)» на начало и конец отчетного периода.

2) Сравнить остатки в балансе с данными главной книги и данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 1.106.00 «Вложения в нефинансовые активы».

3) Провести сравнительный анализ объема израсходованных бюджетных средств на бюджетные инвестиции и стоимости поставленных на учет в муниципальную казну объектов капитального строительства (объектов недвижимости), созданных (приобретенных в муниципальную собственность) в результате осуществления бюджетных инвестиций.

Запросить у ГРБС, отвечающего за ведение реестра муниципального имущества и учет муниципальной казны, выписку из Реестра о наличии вновь построенных, реконструированных, приобретенных объектов муниципальной собственности. Установить причины, по которым объекты не были переданы в казну.

В случае закрепления на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями (далее также – организации) проверить отражение в учетных данных факт увеличения стоимости объектов основных средств (для муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий) и уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий).

2.1.6. Задача 6. Оценить влияние инвестиций в ЖКХ на социально-экономическое развитие МО (аудит эффективности).

На данном этапе необходимо сопоставить состав и значения показателей и индикаторов муниципальной программы с показателями (целевыми ориентирами) основных документов стратегического планирования в сфере её реализации (статья 179 БК РФ, Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 26.05.2021 №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», соответствующие муниципальные правовые акты).

Социально-экономический эффект может быть получен вследствие повышения надежности и качественных показателей коммунальной инфраструктуры, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания населения, обеспечения экологической безопасности территории, улучшения состояния окружающей среды, повышения доступности и качества жилищно-коммунальных услуг населению и др.

Оценку социально-экономического эффекта от реализации инвестиций в ЖКХ можно осуществлять путем установления показателей результативности. Индикаторы рекомендуется формировать таким образом, чтобы они отражали потребности МО в товарах и услугах организаций коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях от эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:

- снижение уровня износа объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры, муниципального транспорта, спецтехники, оборудования;

- снижение дефицита мощностей инженерных коммуникаций,

- достижение уровня обеспечения требований по объемам замены, модернизации и реконструкции основных фондов;

- степень модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с внедрением энергоресурсосберегающих технологий;

- уровень обновления имеющейся материально-технической базы МО в сфере ЖКХ;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг через снижение количества обращений граждан по вопросам аварийности инженерных систем жизнеобеспечения;

- полное использование введенных в эксплуатацию мощностей, недопущение простоев техники, оборудования;

- процент долгостроя строящихся объектов и процент ввода в эксплуатацию объектов строительства по подотраслям ЖКХ;

- уровень газификации проверяемой территории;

- количество километров газовых сетей, теплосетей, водопроводов, линий освещения, автомобильных дорог введенных в эксплуатацию; количество приобретенного (построенного) жилья и т.п.

2.2. По результатам проверки делаются выводы о целевом использовании бюджетных инвестиций и об эффективности их использования (при аудите эффективности), о полноте отражения в муниципальной казне после реализации бюджетных инвестиций вновь построенных, реконструированных, приобретенных объектов муниципальной собственности.

2.3. Результаты мероприятия оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентом МКСО, стандартами внешнего муниципального финансового контроля МКСО.

Приложение 1 к Методическим рекомендациям

Перечень нормативных документов,

рекомендуемых к изучению по рассматриваемому вопросу

- БК РФ;

- ГК РФ;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- ГдК РФ;

- Закон РСФСР от 26.06.1991 №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» в части норм, не противоречащих Федеральному закону от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

- Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 №590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»;

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

- Приказ Минфина России от 29.06.2018 №146н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения»;

- Приказ Минфина России от 17.09.2020 №204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

- Приказ Минфина России от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»;

- Приказ Минфина России от 24.05.2022 №82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

- Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.03.2019 №167 «Об утверждении формы тест-паспорта объекта капитального строительства и Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»;

- «РДС 11-201-95. Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства» (утв. постановлением Минстроя РФ от 24.04.1995 №18-39);

- Информация Минфина России №ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином России, Госстроем РФ 21.06.1999 №ВК 477);

- Муниципальные нормативные правовые акты по вопросам компетенции органов местного самоуправления в сфере инвестиционной деятельности;

- Решения о бюджете на соответствующий период проверяемых муниципальных образований.

Утверждены Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз коммунальных предприятий», Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 16.03.2017

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование (пункт 3.1 статьи 79 БК РФ)

Приказ Минфина России от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»

Первоначальной стоимостью объекта признается сумма фактических затрат при приобретении в результате обменных операций, сооружении или изготовлении (создании) нефинансовых активов с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления нефинансовых активов в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), если иное не предусмотрено Инструкцией №157н (пункт 23 Инструкции №157н).

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Унифицированная форма №ОС-1) (ОКУД 0306001); Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (Унифицированная форма №ОС-1а) (ОКУД 0306030); Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (Унифицированная форма №ОС-3) (ОКУД 0306002)

Действие приостановлено до 01.01.2023 Постановлением Правительства РФ от 14.04.2022 №655 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»